云南盛翔工程建设监理咨询有限公司     www.ynsxjl.com       电话：0871—8686123   传真：0871—8685968

什么是企业，按照原有的定义是：企业是从事生产、流通、服务等经济活动，以生产或服务满足社会需要，实行自主经营、独立核算、依法设立的一种盈利性的经济组织。按现代企业的理念还要加上承担社会责任，依法经营，遵守道德良俗，这才是现代企业的含义！

作为企业，也是一个组织、一个团队，要约束组织或团队统一思想、统一目标、统一行动，我们就必须建立组织的行为准则，这准则就是制度，为了确保组织的产品满足质量要求、时间最少、成本最低、资源耗用量最少，在制度的基础上设计了流程，也叫操作流程或者工艺流程。

随着社会的不断进步和科学技术的发展，竞争的日趋激烈，企业要想在竞争中立于不败之地，就必须在企业内部不断变革，以适应竞争的需要！但是也有的制度在没有变革的情况下依然沿用，给企业造成了不可挽回的损失！第一次世界大战期间，英国的跑步主要是用马车运载，开炮的时候，为了防止马被炮声惊吓，需要有士兵站在炮车的旁边牵引缰绳，确保射击的连续性。后来，随着战争的进程，先进的大炮被设计出来，用汽车牵引，再也不需要马了！由于炮兵操作条例没有修改，现代炮兵操作中依然有一位士兵站在大炮旁边，直到二战结束，有一次英军在实弹演习中，一位将军看到这一现象，就询问负责演习的指挥官：站在大炮旁边士兵的作用是什么？指挥官回答说，炮兵的操作条例就是这样规定的！知道这件事情后，将军立即通知军部修改了炮兵操作条例。这样的例子在企业内部数不胜数，特别在国企内部！

在企业内部，每一个企业都编制了自己的制度和流程，但有的制度和流程成了摆设，或者不按制度流程来执行，久而久之，没有人遵守制度，企业的运营由管理者人说了算，这样容易在企业内部产生潜规则、产生山头和管理混乱！企业内部员工人浮于事，缺乏主动性和积极性，事情要等负责人指示才会做，这样的企业缺乏凝聚力和创新性，让企业竞争力大打折扣，时间长了，企业有倒闭和破产的可能。好的企业如万科、华为、海尔等，他们都很好地建立了自己的制度和流程，甚至编写了自己的《公司法》！有力地规范了自身的行为，为企业的发展奠定了坚实的基础。

公司发展已经11年来，公司制度从无到有，并不断持续改进，不断完善，不断健全，让公司发展上了一个新的高度，面对世界格局的变化和国家政策的调整，企业面临更加激烈的竞争，想要打造核心竞争力，在国家法律、法规、制度、规范、文件等的范畴内，我们需要在运行的各环节、各部门制定我们的行为规范和准则。德国的工业为什么强大？并能培养出优秀的技术人员？究其原因，主要是建立了完善的制度和流程，特别在流程方面，操作工人的行为准则都有严格的规定，如安装一颗螺丝，不但有操作流程，操作人员的身体弯腰的角度都有严格的规定，有了这样的规定，就可以确保产品的质量、时间、资源、成本消耗最优。我们中国人说过：“杀猪杀屁股，各有各的杀法”，其实是不科学的，如果我们根据自己的资源情况来制定一个杀猪的流程，就可以让猪的资源充分利用——猪肉质量最好、杀猪的时间最短、资源成本消耗最少，我们做企业也是同样的道理！如果我们的工程施工根据自己的情况做一个流程，就可以最大限度地减少质量通病。

为了企业的持续发展，希望公司各部门行动起来，在制度体系完善的前提下，把我们的操作流程、办事流程、运营流程制定出来，持续改进，与时俱进，再造流程或者流程升级。按照流程办事，规范我们的行为提高我们的服务质量和效率，节约成本、低碳环保，打造公司强大的竞争力，未来我们才能立于不败之地，基业常青才不是空话！

（韩春福）

2011年即将过去，回首一年中的工作，总结年度目标的落实情况，我们仍感忧虑。因为年度目标的实现并不意味我们整体实力的提升或公司达到了较好的规范长期发展，在公司最需要体现的服务价值、团队建设、企业文化等涉及公司长期发展的要素上仍然有待较大的改进。

从总监负责制和公司体制的不断完善中，总体方向是对的。但总监负责制中的核心内容如监理服务质量、团队建设、人员培养执行情况较弱，无法在计划的时间内创建监理部品牌，展现公司良好的信誉。总监负责制的重点在于负责人的综合素质，负责人的综合素质较好就能以身作则，侧重于服务价值和团队建设，能带动、带领监理部不断前行。事实也是如此，少数监理部的工作从计划、检查落实到持续改进都能按公司的使命和理念做到。在每个监理项目上都得到了各方好评，创建了品牌，不需要公司的督促检查，真正做到了自觉积极做事，做出了好的结果。但目前的关键问题在于只是少数监理部做到而非多数，而我们要做持续改进的目的就是要使多数监理部做到，迫使少数监理部要么努力跟随，要么被兼并或淘汰，形成良好的优胜劣汰循环机制。在年度考核中不应以产值做为主要指标，而应以服务价值和团队建设做为主要衡量指标，用于检验监理部负责人是否胜任。对于不能胜任的负责人进行降级、换岗，并加大督促考核力度。新的监理部负责人原则上由监理部民主选举产生，或与其他较好的监理部进行合并，达到资源整合，目标统一，行为良好，服务价值高的最终目的。

在今后的不断发展中，要结合总监负责制的总体情况，对现有体制进一步创新，真正做到企业与员工双赢的良好局面，使多数员工能认同，能自我体现，共同发展。

（方卫星）

云南盛翔——监理业绩

2011年第12期   总69期   电话：0871—8686123

我公司接受业主委托，对该工程的施工阶段进行监理，在监理过程中以监理规划为指导，遵守“守法、诚信、公正、科学”的监理方针，运用组织、技术、经济、合同等措施对工程的四大目标“质量、投资、进度、安全”进行监控。

质量控制：坚持预防为主、事前控制，在施工过程中连续定期做好纠偏控制工作，对所有进场材料进行认真的检查、验收。符合要求后才进行下道工序施工，充分行使工程质量监理权，把住了质量关。

投资控制：明确业主资金来源与总量—预估项目投资增加的重点部位——向业主提交对应措施方案—实施过程控制中实行专业监理计量，总监复核和审核——业主定价。根据这一控制流程，对工程基础、装饰、室外总图部位实施重点控制，最终项目总投资控制在目标值内，达到了业主的预期目标。

工期控制：坚持以计划指导生产，督促施工单位按报批的计划施工，当出现偏差时协调施工单位应用各种措施纠偏，在保证质量的前提下实现了进度控制要求。

安全控制：坚持预防为主，安全生产的方针，在项目实施过程中，及时做好安全隐患工作的检查，督促施工单位进行整改，切实保证项目的安全生产。最终，整个项目未发生安全生产事故，标准化工地全部达标。

合同、信息管理：督促各方的诚信的态度，履行依法形成的合同并建立信息系统，为工程实施阶段的预测分析提供了依据。

协调关系：在监理项目过程中，室外总图工程（雨水、污水、自来水管道，强电、弱电及智能化工程）、煤气管道、绿化景观工程等配套工程交叉施工，监理任务繁重，监理部根据施工现场具体开展情况，及时调配监理人员，本着竭诚为业主提供优质服务的理念，始终如一的将该项目工程监理完毕。并积极配合业主做好竣工结算审计工作，使项目得以圆满结束。

（郭汝权）

六甲社区居委会农贸市场总建筑面积2124m2，钢筋砼框架结构。设计使用年限50年，抗震设防烈度8度。层数二层（仅一栋三层），一层高5.5m，二层高3.8m，上置钢屋架大棚。墙体±0.00以下厚24㎝粘土实心砖，±0.00以上厚19㎝，砖强度等级MU10，水泥砂浆标号M10，梁板柱砼强度等级C25。铝合金门窗，钢化玻璃。总投资2120万元。

我公司受该项目业主昆明市官渡区六甲街道办事处六甲社区居委会的委托对此工程进行施工监理。公司委派监理工程师刘一丰、高兴玉、许正平驻现场，此工程2011年3月1日正式开工，2011年11月15日工程全部完工。历时八个半月我公司圆满完成与业主监理合同约定的全部监理工作。

（许永刚）

依据中华人民共和国水利行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》ＳＬ176-2007,参照“水利水电枢纽工程项目划分表”和设计文件、招标文件，对工程进行单位工程、分部工程和单元工程划分。

单位工程按照能够独立发挥功能的建筑物、构筑物的原则划分,分部工程按工程部位方便独立施工条件进行划分，对工程安全、或效益、或功能有显著影响的分部工程定为主要分部工程；单元工程按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准（试行）》（SDJ249.1～88 ,SL38—92及SL239—1999）规定进行划分，主要以便于工程工序质量控制及便于验收计量的原则进行划分。（示例如下：）

一、工程单元编号编制：第一个数字代表单位工程，第二个数字代表分部工程，第三个数字代表单元工程。例如：“1-5-1”第一位数字“1”代表单位工程“大坝”；第二位数字“5”代表分部工程“倒滤体”；第三位数字“1”代表单位工程“基础开挖”。

二、单位工程划分为：1、大坝（单位编码1）

2、输水隧洞（单位编码2）

3、溢洪道（单位编码3）

4、管理房（单位编码4）

三、分部工程：

一 号 楼

1、主坝划分为：基础清挖、地基防渗、坝体填筑、护坡、倒滤体、细部构造、观测设施、输水涵管封堵八个分部工程。

2、输水隧洞划分为：隧洞土石开挖、平洞混凝土、竖井混凝土浇筑、隧洞回填灌浆、启闭房、闸门机电设备安装六个分部工程。

3、溢洪道划分为：基础土方开挖、溢洪道浇筑两个分部工程。

4、管理房划分为：基础工程、主体、安装工程三个分部工程。

四、工程共分为4个单位工程；19个分部工程；89个单元工程。附1、单元划分汇总表2、单元划分明细表。

五、单元工程编码中涉及左右岸时，均以顺流左岸排序在右岸之前；灌浆孔的编码则由左向右依次以相邻的10个孔作为一个单元进行编码；以高程进行单元划分者则按照施工顺序自下而上进行编码；涉及上下游进行划分者则以上游为先下游为后；以固定数据作为单元划分标准的，不足或略多于相应数值者列为一个单元。

六、各单元工程质量评定表均使用水利部颁发的《水利水电工程施工质量评定表》，施工单位按照“三检制”的要求，对工程施工单元质量进行自检自评，检查填表完成后报监理检查评定。各单元质量评定表格按单元划分明细表中对应的表格检查填报。

（郭佩发）

建筑业作为安全生产事故多发的行业，时时提醒从事监理工作的我们需警钟常鸣，注重工作中的的细节，但安全工作需要整个生产环境中相关的个体全面配合规范行事，而当事人是关键、管理人员则是重头、相应的安全监督主管部门的执法监管态度、法规执行的符合程度则是抑制安全事故最有效的坚强后盾。在安全事故处理时需根据事故大小进行划分及确定波及的范围，我们在媒体报到中也常看到对事故死亡人数统计很诡的数据，其中就有把事故等级下压的因素在其中，多一个少一个所牵涉到的政府级别是不同的。国务院07年颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》是《安全生产法》相配套的事故划分较权威的标准。（因有关法规及相关部门也有一些特殊的事故等级划分办法且已使用了相当长的时间并仍还延用）。

按《生产安全事故报告和调查处理条例》对安全事故划分如下四个等级：

一、普通生产安全事故的等级划分

| 事故等级 | 一次造成死亡人数（人） | 一次造成重伤人数（人） | 一次造成直接经济损失数（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | 30及以上 | 100及以上 | 1亿元及以上 |
| 重大事故 | [10~29] | [50~99] | [5000万~1亿） |
| 2011年第12期 总69期 电话：0871—8686123 云南盛翔—— 经验交流 较大事故 | [3~9] | [10~49] | [1000万~5000万） |
| 一般事故 | [1~2] | [1~9] | [100万~1000万） |

二、特殊行业或者领域的事故划分

道路交通事故（按91年公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》将道路交通事故分为4类

| 事故类别 | 人员伤、亡数 | 财产损失程度 |
| --- | --- | --- |
| 特大事故 | 3人及以上死亡、或重伤11人以上；死亡1人同时重伤8人以上；死亡2人同时重伤5人以上 | 损失6万元以上 |
| 重大事故 | 死亡1~2人、或者重伤3~10人 | 3万元以上不足6万元 |
| 一般事故 | 重伤1~2人或者轻伤3人以上 | 不足3万元 |
| 轻伤事故 | 轻伤1~2人 | 财产损失机动车不足1000元；非机动车事故不足200元 |

此外还有火灾事故；水上交通事故；民航飞行事故；铁路交通事故；农业机械事故；渔业船舶事故等各行业划分标准。

另对事故的划分也还可根据研究的目的不同，角度不同分为责任事故和非责任事故。责任事故----是由于人们违背自然或客观规律，违反法律、法规、规章和标准等行为造成的事故。非责任事故----是指遭遇不可抗拒的自然因素或目前科学无法预测的原因造成的事故。根据事故造成人员伤亡与不又可分为伤亡事故与非伤亡事故，伤亡事故----造成人身伤害的事故称为伤亡事故；非伤亡事故----只造成生中断定、设备损坏或财产损失的事故称为非伤亡事故。

特别地当安全事故发生后相关人员需根据事故的等级在相应的时限内进行上报。                                             （蒋相雷）

在建筑市场工程监理有监理被殴打、被威胁的事件中，不难发现存在于建筑市场内的一些问题，而这些都是与百姓的生命安全息息相关的大问题。现实寄生在建筑市场中的一些乱象，剖析了我国楼房缘何折寿的原因。

1、偷工减料一般在非重要部位

根据我国有关规定，民用建筑的最低设计寿命至少为50年，但英国的建筑平均寿命达到了132年，而美国的建筑寿命也达到74年，而实际情况是，在我国一些楼房的寿命可能都达不到50年。

在一些建筑工地，偷工减料几乎已经成了行业内的“潜规则”，虽然，绝大部分偷工减料的施工队伍，并不敢做影响楼房主体安全的事情，工程的重点部位会基本按照施工图纸和要求进行施工，不是重要的部位，偷工减料的现象比较严重，比如绑扎钢筋是少弄几根，或者用稍细一点的钢筋，如现在发现的“瘦身“钢筋就是其一；浇混凝土时加些石头，标号降低一些；也有的施工单位趁甲方和监理不注意的时候往阀板基础中扔大块石头，这样可以节省很多混凝土。

尽管这些偷工减料的行为对楼房的主体框架不会造成致命影响，但许多小毛病加在一起，一定会使楼房抗震和安全标准达不到当初的设计要求。尽管楼房主体是终身保修的，但一些施工队伍是借照施工，没有固定的公司查询该企业诚信情况 ，不会考虑几十年之后的事情。也许几十年后，现在埋下的隐患，会逐渐显现出来。

2、裂缝、漏水、空鼓缘何频发?开发商与建筑商关系亲密

对于建筑行业内所存在的主要猫腻，作为工程第三方的监理公司，在许多情况下并不是毫不知情。比如说全国大多建筑市场，一般都是由开发商指定的，或通过特殊渠道提前约定好的建筑商进行施工，许多情况下招投标只不过是个样子、走走过程而已，由于建筑商和开发商关系不一般，就算开发商发现在施工中存在偷工减料的问题，经过双方的‘友好协商’，问题也能大事化小。由于建筑行业整个大环境不好，使得原本应当处于中立地位的监理公司，往往不能发挥应有的作用。监理费用是开发商出的，开发商都同意了，监理公司好些时候也没办法。

目前，商品房的质量问题主要包括楼盘建成后，日照、容积率、绿化率都达不到规定标准，或与广告、合同中承诺不一致；非承重部位出现裂缝、楼房漏水渗水、墙面空鼓、门窗变形等等现象，几乎是目前住宅楼的通病，每栋楼房从设计、施工、装修到交付使用都有一套严格的程序，如施工过程中有监理，完工交付有质监验收，如果各个环节严格把关，许多问题几乎不可能出现，但现实情况是，监管的不到位，使得楼房质量问题很难得以制止。

一个小区的开发建设分为工程勘测方、设计方、开发方、施工方、监理方五大责任主体，从表面看，各方都是独立的，对工程起到了层层把关的作用，但实际上这五方责任主体中只有开发商是甲方，后四方则均受雇于甲方，双方是雇佣关系，能够真正独立吗?

建筑行业恶性竞争激烈、管理普通混乱、借照施工等因素也打压了施工方的利润成本，为了“利润”偷工减料就成了一些施工方的选择。

3、未验收即交付暗含隐患

另外，许多小区在各种配套设施没有完工，没有进行验收的情况，就急于办理入住手续。如果验收时发现问题，许多业主都开始装修了，只能接着住有问题的房子，维权起来会很麻烦。其实，许多小区的验收程序和验收结果，业主们是不知道的，即使有问题，在这种不透明的状态下，很难保证开发商不会进行公关。按理说小区最后综合验收时应当由业主代表参与。为了保证自己今后要住几十年的楼房尽可能没有问题，业主在领取钥匙前应要求查阅楼房的验收检测报告，待各种设施都达到标准，验收合格后才同意办理入住。

随着国家对于建筑市场监管力度的不断加大，这个行业也正在朝着日趋规范的方向发展，如果出现问题就是大事，谁都不愿意出大事，谁都承担不起!

（姚鹏）

2011年第12期   总69期   电话：0871—8686123

云南盛翔——监理驿站

面对失败和挫折，一笑而过是一种乐观自信，然后重整旗鼓，这是一种勇气。

面对误解和仇恨，一笑而过是一种坦然宽容，然后保持本色，这是一种达观。

面对赞扬和激励，一笑而过是一种谦虚清醒，然后不断进取，这是一种力量。

面对烦恼和忧愁，一笑而过是一种平和释然，然后努力化解，这是一种境界。

失败和挫折是暂时的，只要你勇于微笑，误解和仇恨是暂时的，只要你达观待之；赞扬和激励是暂时的，只要你不耽于梦想；烦恼和忧愁只是暂时的，只要你不被他左右。大海茫茫，百舸争流，不拒众流方为沧海。芸芸众生，人生无常，不被艰难困苦吓倒，方显英雄本色。风雨欲来，春花凋落，凭栏眺望，阳光总在风雨后。潮涨潮落，云卷云舒，闲庭信步，高挂前进的风帆，到中流激水，乘风破浪，前方就是成功的彼岸。

别再留恋破碎的旧梦，别再沉迷于往日的幸福光环，别再计较人生的得失，别再担忧明天的天气。既然选择了前方，就只管风雨兼程，微笑着送走不愉快的阴云，不要让它们遮住你的眼睛。不要因为今天的痛苦就否定明天的幸福，不要因微笑的成功而迷失了方向，不要因为眼前的风雨否定明天的阳光，因为乌云是遮不住太阳的，是的，遮不住的！也不要因为错过了星星而哭泣，否则我们会错过月亮。

既然这一切都是暂时的，我们为什么不一笑而过，从头再来呢?

生活中罩在我们头上的光环和不如意的事情就像颜色不一样的气泡，不论多么好看或难看，总有一天它会破灭。与其盯着不开心的东西，不如活动自己的手脚，舒展自己的笑脸，实实在在的为着理想而追求。这时候，光环会变虚，我们的心灵却会因为不懈的追求和微笑漫漫地充实起来。人生就会像一朵朵翻腾的浪花，带给我们进取的快乐.。

我们不能否认鲜花与荆棘相伴，也不能否认阳光与风雨同在，更不能否认成功与失败并存!人生不如意之时常一二，明媚之日常八九。那就一笑而过轻松上路吧，能够使自己忧伤也能够使自己快乐，这就是一笑而过的力量。

楚雄监理部 李兴良（推荐）

随时保持轻松，让身体像只旧袜子一样松驰。我在办公桌上就放着一只褐色袜子，好随时提醒自己。如果找不到袜子，猫也可以。你见过睡在阳光底下的猫吗？它全身软绵绵的，就像泡湿的报纸。懂得一点瑜珈的人也说过，要想精通“松驰术”，就要学学懒猫。我从未见过疲倦的猫，或精神崩溃，因无法入眠、忧虑、胃溃疡而大受折磨的猫。

尽量在舒适的情况下工作。记住，身体的紧张会导致肩痛和精神疲劳。

每天自省四五次。并且自问：“我做事有没有讲求效率？有没有让肌肉做不必要的操劳？”这样会使你养成一种自我放松的习惯。

每天再做一次总的反省。想想看：“我感觉有多累？如果我觉得得累，那不是因为劳心的缘故，而是我工作的方法不对？”丹尼尔•乔塞林说过：“我不以自己疲累的程度去衡量工作绩效，而用不累的程度去衡量。”他说，“一晚上觉得特别累或容易发脾气，我就知道当天工作的质量不佳”。如果全世界的商人都懂得这个道理，那么，因过度紧张所引起的高血压死亡率就会在一夜之间下降，我们的精神病院和疗养院也不会人满为患了。

自金贵（推荐）

虽然，很早就踏入社会，但是很长一段时间，自己都是游离状态，找不准自己的位置。所以，时间悄然流逝，自己却固步如前。太多的诱惑，给了我太多次抉择。而自己总是不能准确的分析，冷静的思考。虽然有一颗好心肠，却没有让更多的人来理解我，误解接踵而至。误解很深的有之，误解不太深的有之。每个人都为着自己而拼命努力，而我总是把自己的事情当成别人的事，把别人的事当成自己的事。久而久之我居然忘记了自己的存在。自己消失在黑暗的角落，如同含羞草，只能长在背阴的地方。也罢，也罢。眼泪夹杂着笑容，转念之间已然已是过去的事，什么事都显得那样无足轻重。

凌晨，我经常在凌晨里一个人哭、一个人笑、一个人徜徉在7寸大的书籍里。是在逃避什么吗?我一次一次追问自己，想要找到答案。可是懦弱的我，一次又一次闪烁其辞不正面回答这个问题。慢慢的、这个问题成了打不开的死结。犹如想要在黑暗中照一张感光度低的照片——那是相当的困难。这个社会需要排在前面的许多问题，我都草草率率的推到了垃圾桶里。然后，我怡然自得的从心里拿了些东西放在最钟爱的写字台上欣赏和把玩。最终的结局可想而知。也罢，也罢。还是太年轻。

李照强（推荐）

人生当立志。无志则人难做，事难成。

人生中的大多数人，都被生活的重负压在身上，如同一块巨石压身，喘不过气来。的确，我们的生活太沉重了，身心常有疲惫之感。但是又不能不为自己的前途静下心来，去寻找出路。也许会发出这样的感叹：“唉，我的出路何在呀？我都熬到这样的年龄了，怎么还是没有希望。”叹息是没有用的，惟有挺着腰杆寻找出路才可能有最大的希望，才是硬道理。

不管你是谁，都免不了在探索自己的人生出路中寻找到准确的人生目标。这是对自己也是对的负责！

人生之所以迷茫，归根结底主要是没有远大的志向和为之的明确目标。没有人生的目标，只会停留在原地。没有远大的志向，只会变得慵懒，只能听天由命，叹息茫然。想不让机会就这样溜走，不叫青春就这样逝去，只有靠志向和理想冲出迷茫的漩涡，崭新的人生之页将会为你从这里掀开。

人生立志，先从“志”说起。古人对“志”的解释，是认为“心之所指曰志”，也就是指人的思想发展趋向。当代汉语对“志向”一词是这样解释的：“未来的理想以及实现这一理想的决心。”理解了“志”的含义后，我们对“立志”的含义就很好理解了。所谓立志，就是立下未来的人生理想。

在人的一生中，除了年幼无知的童年时期外，其他每个不同的发展阶段都与立志有很大的关系。简而言之，青少年求学阶段，尤其是时期，是人生志向的确立时期；中年工作阶段，是人生志向的实现时期；老年休息阶段，是对人生志向的回顾与检查时期。由此看来，立志不是人生各个时期中不可或缺的事，这是值得青年们深思的。

一个没有目标的人就像一艘没有舵的船，永远漂流不定，只会到达失望、和丧气的海滩。者总是那些有目标的人，鲜花和荣誉从来不会降临到那些无头苍蝇一样在人生之旅中四处碰壁的人头上。

（李发喜）